# M E S T O   Š A M O R Í N   -   S O M O R J A   VÁ R O S

# Mestský úrad   -   Városi hivatal

Hlavná 37    -    Fő  utca 37

931 01   Šamorín   -    931 01  Somorja

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia komisie dopravy, verejného poriadku a požiarnej ochrany

konaného dňa 18. 06. 2024 na MsÚ Šamorín

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie otvoril predseda komisie T. Jávorka, ďalej sa pokračovalo podľa programu.

Úvod

Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice: L. Tóth (zapisovateľ), T. Jávorka (overovateľ).

Program:

- Správa o príprave investičných projektov na úseku dopravy 2024-2025: Rybárska, Cyklochodník Bucsuháza, Obchvat Šámot, križovatka pri AS, cyklopruhy na Seneckej

Cyklocesta na Rybárskej - ÚR je už právoplatné, projektant odovzdal projekt DSP v júni, momentálne prebieha zber vyjadrení a stanovísk k SP, bude potrebné doplniť dendrológiu pre DSP,

Cyklocesta cez orné polia v Bučuházi - prebieha proces získavania pozemku od SPF,

Križovatka Bratislavská – Vinohradská

Záver z 22.2. projekt zaslať na vyjadrenie SSC a iniciovať rokovanie s nimi - nesplnené, nový termín – do septembrovej schôdze komisie + preveriť či projekt bol doplnený o návrh prekládok, ktorý je dôležitý pre územné konanie,

Obchvat Šámot – záver zo zasadnutia komisie z 22.2 je splnený iba čiastočne, polohopis - výškopis je hotový, projekt pre ÚR bol objednaný až v máji,

Chodník na Krížnej – ÚR je vydané a právoplatné, projektantovi boli zadané úlohy pre DSP,

Senecká cyklopruhy – neboli vyčíslené náklady, projektant meškal s dodaním potrebných podkladov, orientačná cena bude vyčíslená v nasledujúcich dňoch,

Chodník medzi Kauflandom 2 a križovatkou na Bucsuháza

Komisia žiada referát dopravy o vyjasnenie situácie: kto vybavuje potrebné pozemky a či je vydané stavebné povolenie pre tento chodník do nasledujúceho zasadnutia komisie

- Informácia o problematike parkoviska pre ZŤP na Mliečňanskej ceste v súvislosti s riportom na JOJ

Komisia bola informovaná Ing.Tóthom o vykonaných krokoch v tejto veci.

Mesto si nechalo vypracovať projekt parkoviska na v súčasnosti X-om vyznačené miesto na telese cesty, rešpektujúc zmenený režim parkovania v ulici (preložené parkovanie na opačnú stranu ulice).

Ing.Tóth informoval, že projekt dopravného značenia vypracoval oprávnený projektant po dohode s ODI DS, podľa ktorého je vyznačenie vyhradeného pozdĺžneho státia pre ZŤP s čiastočným státím na chodníku neštandardné a preto nesúhlasili s takýmto vyznačením.

Komisia berie na vedomie tento stav. Mesto môže ponúknuť dotknutej rodine len riešenie schválené s ODI DS.

Mestský úrad je pripravený na realizáciu vyznačenia parkoviska, k čomu je potrebná súčinnosť dotknutej rodiny, ktorú v minulosti rodina odmietla, keď fyzicky zabránili vyznačeniu parkovacieho miesta podľa odsúhlaseného projektu, nakoľko trvali na vyznačení čiastočne na chodníku. Rodina bola informovaná listom, na ktorú doteraz mesto nedostalo žiadnu odpoveď.

- Predstavenie navrhnutých trvalých dopravných značení – Gazdovský rad zóna 30, Gazdovský rad – Parková VDZ plná čiara v križovatke, Stará cesta 30 a výmena spomaľovacieho prahu, ZŤP stojisko poliklinika, ukľudnenie Vinohradskej pri SoŠ Jednota, priechod pre chodcov v križovatke Rybárska – Záhradnícka

Komisia berie na vedomie predložené návrhy TDZ.

- Predstavenie projektu rekonštrukcie Kláštornej

Projekt nebol ukončený do termínu rokovania komisie.

- Návrh VZN 1/2024 o zmene a rozšírení spoplatnenej zóny parkovania

Komisia berie na vedomie predložený návrh, nemal k nemu ďalšie pripomienky a navrhuje ho predložiť na najbližšie zasadnutie MsZ na schválenie.

O iniciatíve obyvateľov na celodennú platnosť plateného parkovania navrhujeme rozhodnúť až po prvých skúsenostiach s prevádzkou podľa predloženého návrhu VZN.

- Zmena územného plánu  – debata, návrhy

Odznela informácia o procese zmeny územného plánu č.5

- Z.Faragó narhoval zapracovať obslužné komunikácie zón občianskej vybavenosti pri Kauflande č.2 a pri talianskom priemyselnom parku.

- Ing.Tóth žiada upresniť definíciu zelených plôch na stavebnom pozemku tak, aby bolo jednoznačne a zrozumiteľne definované, že zelené plochy sú plochy spĺňajúce výlučne ekologickú funkciu, a za zeleň nie je možné považovať spevnené plochy upravené kamenivom alebo zatrávňovacou dlažbou, ktoré často slúžia ako komunikačné plochy alebo stojiská pre motorové vozidlá.

- Žiadosti obyvateľov:

7.1. Žiadosť obyvateľov Záhradníckej ulice

Komisia navrhuje:

Zakázať vjazd nákladným vozidlám nad 3t a autobusom

Vybudovať dva spomaľovacie prahy. Miesto prahov má byť určené navrhovateľkou žiadosti a podpisom potvrdené od štyroch dotknutých majiteľov priľahlých rodinných domov.

7.2. Podnet občana na riešenie problémov na priechode Bratislavská – Pomlejská

Vedúci referátu dopravy informoval komisiu o tom, že prebiehali vo veci miestne šetrenia v prítomnosti ODI DS a ODi Trnava, prebrali sa rôzne možnosti, z ktorých ODI Trnava odporúčala ako jediné riešenie posunutie priechodu pre chodcov a semafor smerom na BA.

Komisia súhlasí s návrhom L. Tótha, aby sa pripravil návrh s možnosťami riešenia a aby sa vec opäť predložilo na rokovanie.

7.3. Žiadosť Plutzer – spomaľovače na Pomlejskej

Z. Farago informoval komisiu, že po osobnom rozhovore s p. Plutzerom, ho p. Plutzer informoval, že sú ochotný prefinancovať stavané betónové spomaľovače, nakoľko podľa neho súčasné plastové vankúše nie sú dostatočne funkčné. Komisia súhlasí s tým, aby na Pomlejskej sa súčasné spomaľovacie vankúše prebudovali na betónové, podobné, aké sa realizovalo na Gazdovskom rade.

7.4. Žiadosť Expedia na umiestnenie reklamnej tabule popri Bratislavskej

Komisia nesúhlasí s umiestnením ďalších reklamných stavieb a plôch.

7.5. Žiadosť Polovka o vyhradenie ZŤP miesta

Komisia nesúhlasí, za hlasoval 1 člen komisie, proti 4 členovia.

7.6. Žiadosť Dajun Shi o vyznačenie miesta pre zásobovanie

Komisia nesúhlasil so žiadosťou.

- Rôzne

Skaly a iné umiestnené prekážky pri spomaľovačoch

Komisia žiada referát dopravy aby opäť podnikol kroky na ich odstránenie do nasledovného rokovania. Konkrétne zaznelo, že na Vinohradskej, v úseku medzi Pomlejskou ulicou a Obchodnou akadémiou sú takéto skaly.

Akustický smog od turbovýfukov

Komisia žiada referát dopravy a náčelníka MP Imricha Szabadosa aby zistili legislatívne podmienky zásahu v takýchto prípadoch.

Deň rokovania komisie

Zoltán Faragó navrhuje organizovať zasadnutia komisie vždy v ten istý deň, podľa možnosti v utorok alebo vo štrvtok, nakoľko termíny v stredu nie sú pre neho vhodné.

Parkovanie pri MPBH na zeleni

Pri MPBH na Veternej sa parkuje na zeleni. Imrich Fehér žiada referát dopravy a upozornenie MPBH v záujme nápravy.

Parkovisko za AS smerom k BILLA

Imrich Fehér sa pýtal no možnosti obnovy parkovacej plochy medzi autobusovou stanicou a OC BILLA, nakoľko plocha je dezolátnom stave. L. Tóth uviedol, že rozpočet mesta s tým neplánuje. Uviedol tiež, že plocha je už takmer nepochôdzna, a bolo by nutné jej obnovu naplánovať do ďalšieho rozpočtového obdobia, nakoľko je to dôležitý verejný dopravný terminál mesta, kde sa stretávajú individuálny motoristi, cyklisti a verejná doprava.

Problémy pri uzávierkach Dubovej ulice

Imrich Fehér, ako obyvateľ Hlbokej ulice upozornil na zvýšenú intenzitu dopravy v období, keď je Dubová ulica uzavretá.

Komisia žiada pri rokovaniach s X-Bionic o odovzdaní Dubovej cesty zohľadniť túto skutočnosť a záujem miestnych obyvateľov.

Projekt na ÚR od LIDL na križovatku Senecká/Priemyselná/Vicenzy

T. Jávorka informoval o dohode medzi primárotom a zástupkyňou LIDL o odovzdaní projektu na ÚR prestavby križovatky Senecká-Priemyselná-Vicenzy

Zápisnicu vyhotovil: László Tóth

Zápisnicu overil: Tamás Jávorka