# M E S T O   Š A M O R Í N   -   S O M O R J A   VÁ R O S

# Mestský úrad   -   Városi hivatal

Hlavná 37    -    Fő  utca 37

931 01   Šamorín   -    931 01  Somorja

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia komisie dopravy, verejného poriadku a požiarnej ochrany

konaného dňa 24. 05. 2025 na MsÚ Šamorín

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie otvoril predseda komisie T. Jávorka, ďalej sa pokračovalo podľa programu.

Úvod

Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice: L. Tóth (zapisovateľ), T. Jávorka (overovateľ).

1./ Správa o stave prípravy projektov

Vedúci oddelenia výstavby informoval členov komisie o pripravenosti investičných projektov mesta:

Krížna chodník, Stavebné povolenie vydané, právoplatné,

Bučuháza chodník, Stavebné povolenie vydané, právoplatné,

Bučuháza cyklocesta, Mesto stiahlo pôvodnú žiadosť a odovzdalo s názvom „Chodník“, očakáva sa na odpoveď, p.Élesztos preverí súlad tohto postupu s možnosťami

Križovatka Bratislavská – Vinohradská, U p. Ševčíka je objednané ukončenie DÚR, MÚ čaká na cenovú ponuku na zámer stavby

Cyklocesta Rybárska, je vydané stavebné povolenie, čaká sa na právoplatnosť

Rekonštrukcia Kláštornej ulice: ohláška vydaná, právoplatná

Obchvat Šámot: DÚR je odovzdaný, komisia je naďalej toho názoru že je treba doplniť geologický prieskum s menším počtom vŕtov a vyhodnotiť výsledky a alternatívne možnosti vedenia cesty z hľadiska ekonomiky výstavby, technického riešenia, majetkových vzťahov a zatriedenia tejto komunikácie

Rekonštrukcia Hlavného námestia: komisia odporúča objednať DSP minimálne na plochy okolo radnice. MÚ čaká na cenovú ponuku na zámer stavby

CHODNIK PRI BILLE -  MÚ objednalo geodetické zameranie, MÚ- referát dopravy zabezpečí projekt.

2./ Kaufland - Bratislavská cesta - dočasné riešenie na zníženie dopravnobezpečnostných rizík pešej dopravy

MÚ dohodlo s Kauflandom o že KFL zabezpečí financovanie a výstavbu rozšírenia krajnice ako prechodného riešenia pešej dopravy. MÚ- referát dopravy zabezpečí projekt.

3./ Slnečná ulica - riešenie problémov dopravy pred školou - debata a návrh K+R parkovísk

P.Tóth predstavil návrh ostrovčekov pre rannú Kiss and ride prevádzku a parkovanie

P:Szabados navrhuje parkovanie na strane RD s čiastočným vyznačením parkovacích miest na chodníku.

Referát dopravy objedná projekt pre riešenie dopravnej situácie tejto ulice so zapracovaním týchto návrhov

4./ Petícia obyvateľov Gútorskej

Komisia doporučuje aby p primátor nečakal na výber dodávateľa stavby športovej haly a požiadal stavebníka o prípravu Projektu organizácie stavby – POV, ktorý by riešil príjazd na stavenisko so zohľadnením požiadavky v petícii.

Referát dopravy navrhuje umiestniť figurínu policajta na začiatok Gútorskej.

Komisia sa zoznámila aj alternatívnym umiestnením spomaľovacieho ostrovčeka pre vjazdom  do Gútorskej.Ak jednania s majiteľmi dotknutej parcely nebudú úspešné, komisia navrhuje pristúpiť k zmene umiestnenia a tým k zmene projektu.

Komisia navrhuje o týchto krokoch informovať obyvateľov v odpovedi na petíciu

5./ Žiadosť ARRIVA o prispôsobenie autobusových zastávok k autobusom dľžky 18m

Referát dopravy a Ing Hatos uskutočnia miestne šetrenie v Mliečne aj na rozostavanej stavbe zastávky pri ISTERY.

6./ Možnosť rozšírenia platenej zóny o Školskú ulicu / prípadná zmena režimu časového vymedzenia plateného parkovania na Veternej a Čilistovskej

Komisia naďalej navrhuje prehodnotenie režimu v spoplatnenej zóne parkovania v zóne č. 2 – na sídliskách + po rekonštrukcii parkoviska pri DERBY aj na Školskej, nakoľko tieto parkoviská na rozdiel od parkovísk v centre sú využívané skôr v nočných a víkendových hodinách. Komisia jednohlasne podporuje tento návrh a žiada začať konzultácie medzi prevádzkovateľom AREA a s vedením mesta o načasovaní uvádzania tohto režimu do praxe.

8./ Územný plán zóny - návrh novej lokality na zástavbu v Mliečne

Komisia jednohlasne navrhuje a požaduje od žiadateľov tejto zmeny územného plánu o doplnenie podania dopravno-kapacitnou štúdiou DKP s rozšíreným záberom riešenia, ktorá by zdokumentovala rozsah vplyvu dopravy od navrhovanej obchodnej zóny na okolité komunikácie aj nevyhnutnosť navrhovaných okružných križovatiek. Táto DKP by slúžila pre mestské zastupiteľstvo pri posúdení návrhu pri jeho záverečnom.

9./ Sťažnosti obyvateľov Kasárenskej na nezákonné parkovanie

Poslanec tohto obvodu p.Faragó prejedná možnosti riešenia s obyvateľmi tejto ulice a navrhne riešenie na ďalšom sedení komisie

10./ Žiadosť o vyhradené miesto pre zásobovanie na Veternej ulici - Autobázis

Komisia nesúhlasí s touto žiadosťou. Vyhradené miesta pre zásobovanie nie sú povolované ani v iných prípadoch. Skúsenosti s prevádzkou niektorých výnimiek nie sú pozitívne.

Rôzne

Informácia o zhoršení situácie predaja drog: Veliteľ Mestskej polície p.Szabados informioval že boj proti drogovej kriminalite nepatrí do spôsobnosti MP. Komisia navrhuje, aby MÚ - referát dopravy sa obrátil listom a informáciou a zhoršení situácie na kompetentné štátne orgány

Do práce na bicykli kampaň 2025: Ing.Tóth informoval podmienkach tejto iniciatívy v roku 2025

Kontrola plnení bodov z januárovej schôdzi komisie

Komisia prerokovala žiadosť a odporúča osadiť dopravné zrkadlo v Královiankach. - Nesplnené

Komisia žiada primátora mesta, aby inicioval u riaditeľa spoločnosti Area Šamorín zákaz prejazdu nákladných vozidiel cez Záhradnícku ulicu.  Riaditeľ AREI informoval, že prejazd nákladných vozidiel cez Záhradnícku ulicu utlmili na minimum

Nefungujúce osvetlenie na novej autobusovej zastávke pri R7. Referát dopravy preverí možnosť nápravy. Nesplnené

Vyvalený stĺp VO v križovatke pri čerpačke ORLEN: referát dopravy preverí možnosť nápravy

Parkovanie pred vjazdom do areálu hasičov: referát dopravy navrhuje zónované riešenie parkovanie v tomto priestore. Ak to predpokladá projekt – bude objednaný

Chodník medzi 1/63 a Královiankami: je to súčasť cyklokonceptu, tento úsek bude potvrdený a upresnený v novej verzii ÚP

Informačné tabule smeru jazdy k X-Bionicu: Ing.Tóth, Ing.Hatos, Ing.Élesztős navštívia X-bionic s návrhom, aby táto spoločnosť zabezpečil návrh aj realizáciu takýchto tabúľ. A budú tlmočiť aj návrh komisie o zasielaní doporučenej trasy príjazdu X-Bionicom ich návštevníkom.